Protokoll styrelsemöte Wrångebäcks Båtklubb 5 oktober 2019

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Dagordningen godkändes

§ 3. Föregående mötesprotokoll lästes upp av föreningens ordförande och godkändes.

§ 4. Bryggfrågan

Lån från SEB är klart. Offerter på virke är begärda från olika trävaruhus. Karl Hedin har svarat. Hyvlat eller ohyvlat det är frågan. Virket är klass A. Karl Hedin har AB-klass.

Dimension; 38 x 150, ohyvlat beslutar vi att använda. Förslag att ha flera arbetsdagar med färre medlemmar per dag. Bokstavsordning.

Planera för rivning och bortforsling av gamla bryggan under hösten. Gängstänger behöver tas bort, mindre metall som spik kan vara kvar. Separera tryckimpregnerat virke från icke tryckt virke.

Den nya bryggan kan placeras med nocken ca 3 meter längre norrut, med landfästet på samma plats. Gör att båtarna kommer att ligga bättre mot vinden.

Akterpålarna avstånd från bryggan ändras till 8 meter från tidigare bestämda 7 meter.

§ 5. Övriga frågor.

§ 6. Nästa styrelsemöte. Ordförande kallar.

§ 7. Mötets avslutande.

Vid protokollet

Staffan Niemi